Приложение к распоряжению

правительства Воронежской области

от 25.12.2020 № 1823-р

«УТВЕРЖДЕН

распоряжением правительства

Воронежской области

от 30.03.2020 № 363-р

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 1

| № п/п | Информация о проблемном многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости |
| --- | --- |
|  | адрес многоквартир-ного дома и (или) иного объекта недвижимости, отнесенного к проблемным объектам | номер и дата разрешения на строительство | кадастровый номер земельного участка | общая площадь жилых помещений (квартир) | коли-чество жилых поме-щений (квар-тир) | общая площадь нежилых помещений | количе-ство нежи-лых поме-щений | степень строи-тельной готов-ности много-квар-тирного дома и (или) иного объекта недви-жимости | коли-чество жилых поме-щений (квар-тир), в отноше-нии которых заклю-чены догово-ры участия в долевом строи-тельстве | коли-чество нежи-лых поме-щений, в отноше-нии которых заклю-чены догово-ры участия в долевом строи-тельстве | наличие многоквартир-ного дома и (или) иного объекта недвижимости в едином реестре проблемных объектов, основание включения в единый реестр проблемных объектов (ID дома) | сведения о принятом в отношении многоквар-тирного дома и (или) иного объекта недвижимо-сти решении в соответ-ствии с постанов-лением Правительст-ва Российской Федерации от 12 сентября 2019 г. № 1192 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | г. Воронеж, ул. Серафимовича, д. 22а | № 07 от 23.01.2008 | 36:34:0106033:27 | 6986 кв. м | 112 | 3 001 кв. м | Инфор-мация отсут-ствует | 47 % | 41 | 2 | р-45133 | _ |
| 2 | г. Воронеж, ул. Марата, д. 2а | № 36-RU 3630200-115-2910 от 15.10.2015 | 36:34:0402026:62 | 2640,3 кв. м | 35 | 1140 кв. м | Инфор-мация отсут-ствует | 5 % | 15 | 7 | р-115096 | - |
| 3 | г. Воронеж, ул. Беговая, д. 217 | № RU-36302000-18 от 27.02.2014 | 36:34:0204002:9 | - | - | 2 613 кв. м | 99 | 90 % | - | 72 | р-114766 | - |

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 2

| № п/п | Информация о количестве заключенных договоров | Информация о застройщике |
| --- | --- | --- |
|  | количество зарегистрированных договоров долевого участия, заключенных гражданами - участниками строительства в целях приобретения жилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | общее количество граждан - участников строительства с зарегистрированными договорами долевого участия в отношении жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости | иные договоры | наименование, ИНН застройщика | сведения о введении процедуры банкротства |
|  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 10 | 8 | 2 зарегистрированных договора долевого участия, заключенных в целях приобретения нежилых помещений | ООО «Воронежская домостроитель-ная компания-2010», ИНН 3666168795 | Открыто конкурсное производство в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» |
| 2 | 7 | 7 | 1 зарегистрированный договор долевого участия, заключенный в целях приобретения нежилых помещений | ООО «Терра», ИНН 3662218540 | - |
| 3 | - | 26 | 39 зарегистрированных договоров долевого участия, заключенных в целях приобретения нежилых помещений | ООО «АРХ СТРОЙ», ИНН 3666087754 | Введена процедура наблюдения |

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 3

| № п/п | Перечень мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и чьи права нарушены |
| --- | --- |
|  | меры нормативного (правового) характера | меры финансового (имущественного) характера |
|  | наименование | срок реали-зации | ожидаемые результаты | наименование | срок реализации | ожидаемые результаты |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | Разработка проекта закона Воронежской области о внесении изменений в Закон Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются в аренду без проведения торгов» (далее - Закон Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ) | 31.12.2020 | Приведение Закона Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ в соответствие Закону Воронежской области от 06.11.2013 № 163-ОЗ «О мерах по защите прав граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Воронежской области» (далее – Закон Воронежской области от 06.11.2013 № 163-ОЗ) | Разработка проекта межевания территории, ограниченной ул. Волгоградская, ул. Туполева, ул. Циолковского в городском округе город Воронеж, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 12.10.2020 № 969, принятие постановления администрации городского округа город Воронеж о проведении общественных обсуждений проекта межевания территории | 29.01.2021 | Утверждение проекта межевания территории, ограниченной ул. Волгоградская, ул. Туполева, ул. Циолковского в городском округе город Воронеж |
|  |  |  |  | Проведение общественных обсуждений, подготовка заключения по их итогам, принятие администрацией городского округа город Воронеж постановления об утверждении проекта межевания территории | 16.04.2021 |  |
|  |  |  |  | Проведение торгов по определению нового застройщика в целях восстановления прав участников долевого строительства | 15.02.2021 | Заключение соглашения с новым застройщиком по результатам торгов |
|  |  |  |  | Предоставление помещений пострадавшим участникам долевого строительства, подписание департаментом строительной политики Воронежской области акта приема-передачи выполненных работ по соглашению с победителем торгов (новым застройщиком) | 30.04.2021 | Восстановление прав пострадавших участников долевого строительства |
|  | Разработка проекта постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 26.04.2017 № 342 «Об утверждении Порядка принятия решения о соответствии объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения критериям, установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ» (далее – постановление правительства Воронежской области от 26.04.2017 № 342) | 30.01.2021 | Приведение постановления правительства Воронежской области от 26.04.2017 № 342 в соответствие действующему законодательству | Определение департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области размера земельного участка, предоставляемого новому застройщику в аренду без проведения торгов, в целях реализации п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона Воронежской области от 06.11.2013 № 163-ОЗ. Формирование департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области земельного участка в границах территории, ограниченной ул. Волгоградская, ул. Туполева, ул. Циолковского в городском округе город Воронеж | 17.05.2021 | Формирование земельного участка для последующего предоставления новому застройщику |
|  |  |  |  | Рассмотрение заявления нового застройщика о соответствии объекта коммунально-бытового назначения – многоквартирного дома критериям, установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 №05-ОЗ, на заседании комиссии по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | 10.06.2021 | Компенсация затрат нового застройщика по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства |
|  |  |  |  | Подготовка распоряжения губернатора Воронежской области о предоставлении земельного участка в аренду для размещения объекта коммунально-бытового назначения – многоквартирного дома без проведения торгов | 25.06.2021 |  |
|  |  |  |  | Заключение договора аренды земельного участка для размещения объекта коммунально-бытового назначения – многоквартирного дома с новым застройщиком | 07.07.2021 |  |
| 2 | Разработка проекта закона Воронежской области о внесении изменений в Закон Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ | 31.12.2020 | Приведение Закона Воронежской области от 02.03.2016 № 05-ОЗ в соответствие Закону Воронежской области от 06.11.2013 № 163-ОЗ | Разработка проекта межевания территории, ограниченной ул. Волгоградская, ул. Туполева, ул. Циолковского в городском округе город Воронеж, в соответствии с постановлением администрации городского округа город Воронеж от 12.10.2020 № 969, принятие постановления администрации городского округа город Воронеж о проведении общественных обсуждений проекта межевания территории | 29.01.2021 | Утверждение проекта межевания территории, ограниченной ул. Волгоградская, ул. Туполева, ул. Циолковского в городском округе город Воронеж |
|  |  |  |  | Проведение общественных обсуждений, подготовка заключения по их итогам, принятие администрацией городского округа город Воронеж постановления об утверждении проекта межевания территории | 16.04.2021 |  |
|  |  |  |  | Проведение торгов по определению нового застройщика в целях восстановления прав участников долевого строительства | 15.02.2021 | Заключение соглашения с новым застройщиком по результатам торгов |
|  |  |  |  | Предоставление помещений пострадавшим участникам долевого строительства, подписание департаментом строительной политики Воронежской области акта приема-передачи выполненных работ по соглашению с победителем торгов (новым застройщиком) | 30.04.2021 | Восстановление прав пострадавших участников долевого строительства |
|  | Разработка проекта постановления правительства Воронежской области о внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 26.04.2017 № 342 | 30.01.2021 | Приведение постановления правительства Воронежской области от 26.04.2017 № 342 в соответствие действующему законодательству | Определение департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области размера земельного участка, предоставляемого новому застройщику в аренду без проведения торгов, в целях реализации п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона Воронежской области от 06.11.2013 № 163-ОЗ. Формирование департаментом имущественных и земельных отношений Воронежской области земельного участка в границах территории, ограниченной ул. Волгоградская, ул. Туполева, ул. Циолковского в городском округе город Воронеж | 17.05.2021 | Формирование земельного участка для последующего предоставления новому застройщику |
|  |  |  |  | Рассмотрение заявления нового застройщика о соответствии объекта коммунально-бытового назначения – многоквартирного дома критериям, установленным Законом Воронежской области от 02.03.2016 №05-ОЗ, на заседании комиссии по размещению объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения | 10.06.2021 | Компенсация затрат нового застройщика по восстановлению прав граждан-участников долевого строительства |
|  |  |  |  | Подготовка распоряжения губернатора Воронежской области о предоставлении земельного участка в аренду для размещения объекта коммунально-бытового назначения – многоквартирного дома без проведения торгов | 25.06.2021 |  |
|  |  |  |  | Заключение договора аренды земельного участка для размещения объекта коммунально-бытового назначения – многоквартирного дома с новым застройщиком | 07.07.2021 |  |
| 3 | - |  |  | Реализация процедуры банкротства застройщика | 30.06.2021 | Формирование реестра кредиторов |
|  |  |  |  | Принятие решения и проведение мероприятий по созданию специализированного потребительского кооператива для завершения строительства объекта в рамках процедуры банкротства | 30.09.2021 | Создание специализированного потребительского кооператива для завершения строительства объекта в рамках процедуры банкротства |
|  |  |  |  | Передача не завершенного строительством объекта в созданный специализированный потребительский кооператив | 30.12.2021 | Удовлетворение требований кредиторов |
|  |  |  |  | Заключение договора о привлечении инвестора для завершения строительства объекта | 31.12.2022 | Возобновление строительства объекта |
|  |  |  |  | Завершение строительства объекта | 30.03.2023 | Восстановление прав пострадавших участников долевого строительства |

ПЛАН-ГРАФИК

реализации мероприятий по восстановлению прав граждан,

чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости,

включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Воронежской области

Часть 4

| № п/п | Планируемые способ и срок восстановления прав граждан |
| --- | --- |
|  | способ | срок |
|  | с помощью механизмов Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании по защите прав граждан - участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | за счет мер регионального характера | за счет мер застройщика |  |
|  | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | - | Предоставление гражданам готовых жилых и нежилых помещений новым застройщиком на основании соглашения, заключенного с департаментом строительной политики Воронежской области | - | II квартал 2021 года |
| 2 | - | Предоставление гражданам готовых жилых и нежилых помещений новым застройщиком на основании соглашения, заключенного с департаментом строительной политики Воронежской области | - | II квартал 2021 года |
| 3 | - | - | Завершение строительства | I квартал 2023 года |

».