# Пояснительная записка

# к отчету о выполнении Плана реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем

# населения Воронежской области» за 1 квартал 2022 года

Государственная программа Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» (далее – государственная программа) утверждена постановлением правительства области от 29.10.2015 № 834 (в последней редакции от 03.03.2022 № 834) с общим объемом финансирования 19 721 025,5

тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 2 880 546,9 тыс. руб., областной бюджет – 11 775 505,1 тыс. руб., муниципальные бюджеты – 662 954,3 тыс. руб., внебюджетные источники – 7 238 438,6 тыс. руб.

Ответственный исполнитель государственной программы – департамент строительной политики Воронежской области.

Исполнители государственной программы:

* департамент строительной политики Воронежской области;
* департамент экономического развития Воронежской области;
* департамент социальной защиты Воронежской области;
* департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области;
* инспекция государственного строительного надзора Воронежской области;
* государственная жилищная инспекция Воронежской области;
* департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области;
* департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области.

План реализации государственной программы утвержден приказом департамента строительной политики Воронежской области от 08.04.2022 № 61-02-03/142.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом Воронежской области от 14.12.2021 № 126-ОЗ «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. Закона Воронежской области от 25.02.2022 № 2-ОЗ), (далее – Закон) на реализацию государственной программы, составляют 4 595 438,5 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 578 304,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов государственной программы на 2022 год, составили 4 595 438,5 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом составил 451 354,55 тыс. руб.

Кассовое исполнение в 1 квартале 2022 года на реализацию государственной программы составило 291 112,83 тыс. руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 48 739,38 тыс. руб.;

- областной бюджет – 242 373,45 тыс. руб.

* прочие расходы – 283 944,53 тыс. руб.;
* *государственные капитальные вложения – 7 168,3 тыс. руб.*

В отчетном периоде разработан и принят 1 нормативный правовой акт: постановление правительства Воронежской области «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 29.10.2016 № 834».

В результате внесены следующие изменения:

- объемы финансирования приведены в соответствии с Законом;

- результат реализации основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» скорректирован в связи с актуализацией значений показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» под проект соглашения с Минстроем России о предоставлении субсидий из областного бюджета;

- откорректированы результаты реализации мероприятия 1 «Строительство газораспределительных сетей», мероприятия 2 «Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ» скорректирован в связи с актуализацией значений показателя «Протяженность строительства газораспределительных сетей (за счет всех источников финансирования)», мероприятия 3 «Изготовление технических планов на линейные объекты областного уровня собственности и межевых планов участков, расположенных под объектами областной формы собственности», мероприятия 4 «Увеличение производительности объектов газотранспортной системы» под фактически достигнутые и планируемые значения;

- результат реализации основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» скорректирован в связи с актуализацией значений показателя «Число семей (отдельные адресные целевые группы населения), воспользовавшихся государственной поддержкой в сфере жилищного ипотечного кредитования за счет средств областного бюджета» под фактически достигнутые и планируемые значения, сформированные относительно к объемам финансирования, предусмотренным на 2022-2024 годы;

- показатели основного мероприятия 1.7 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» «Число ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» и «Число отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия в соответствии с федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» скорректированы по причине роста стоимости 1 кв. м. жилья и отсутствием ветеранов войны, нуждающихся в обеспечении жильем;

- продлен срок реализации основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в связи с включением нового гражданина в список претендентов на получение выплаты на приобретение жилого помещения в 2022 году за счет выделенных средств федерального бюджета. Результат реализации основного мероприятия и показатель «Количество граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, улучшивших жилищные условия в рамках государственной программы» соответственно скорректированы;

- перенесен срок достижения показателя «Доля объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области, мониторинг хода строительства и темпов финансирования которых осуществляется с использованием информационно-аналитического ресурса» в связи с планированием его достижения начиная с 2022 года;

- в связи с передачей полномочий по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на федеральном уровне Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и включения данных мероприятий в государственную программу Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Российской Федерации» с 2022 государственная программа дополнена основным мероприятием 1.13 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа»;

- значения показателей «Количество муниципальных образований, получивших субсидии в рамках реализации подпрограммы», «Доля разработанной документации по планировке территории от общего количества документации по планировке территории, включенной ы подпрограмму в текущем году», «Доля населенных пунктов, в которых разработаны графическое описания местоположения границ и перечень координат характерных точек для установления этих границ, от общего количества населенных пунктов Воронежской области», на 2021 – 2023 годы откорректированы в связи с уточнением объема финансирования основного мероприятия «Градостроительное проектирование» на 2021-2023 годы в соответствии с Законами;

- показатель «Наличие утвержденной Концепции развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Воронежской области на период до 2024 года» ограничен 2021 годом в связи с окончанием реализации основного мероприятия 3.1 «Комплексная оценка состояния строительной индустрии и промышленности строительных материалов в Воронежской области»;

- содержание мероприятия 4.3.1 «Мероприятие 1 «Содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» приведено в соответствии методологии заполнения таблицы 1 Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» приложения № 1 к государственной программе;

- в приложение № 2 к государственной программе «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на мероприятия по развитию градостроительной деятельности» внесены уточнения в связи с утверждением распределения субсидий муниципальным образованиям области с 2022 года законом об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период;

- таблица 2 приложения № 3 к государственной программе «Объекты, возводимые в рамках мероприятий по развитию жилищного строительства (в стадии строительства) в 2020 - 2024 годах» скорректирована в связи с обновлением целевых показателей ввода жилья в 2022 – 2024 годах.

- раздел «4. Порядок финансирования и расходования субсидий» приложения № 4 к государственной программе «Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на обеспечение жильем молодых семей в рамках реализации государственной программы Воронежской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Воронежской области» в связи с принятием приказа департамента финансов Воронежской области от 30.12.2021 № 165-ОН «О внесении изменений в приказ департамента финансов Воронежской области от 21.12.2020 № 167-ОН».

Программа включает 4 подпрограммы.

**1. *Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Воронежской области»***

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент экономического развития Воронежской области, департамент социальной защиты Воронежской области, департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 4 228 244,1 тыс. руб.

Из них средства федерального бюджета, предусмотренные Законом, составили – 578 304,5 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2022 году, составляют 4 228 244,10 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату нарастающим итогом в 1 квартале 2022 года составил 336 704,38 тыс. руб.

Кассовое исполнение в 1 квартале 2022 года на реализацию подпрограммы составило 222 179,57 тыс. руб.

В том числе:

- федеральный бюджет – 48 739,38 тыс. руб.;

- областной бюджет – 173 440,19 тыс. руб.,

* прочие расходы – 215 011,27 тыс. руб.
* *государственные капитальные вложения – 7 168,30 тыс. руб.*

Подпрограмма включает 11 основных мероприятий.

На реализацию основного мероприятия 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 194 000,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» Воронежской области из федерального бюджета выделена субсидия в объеме 44 000,9 тыс. руб. на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Соглашение о предоставлении в 2022 году субсидии из федерального бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных обязательств в рамках мероприятия между правительством Воронежской области и Минстроем России подписано в подсистеме бюджетного планирования ГИИС «Электронный бюджет» 24.12.2021 № 069-09-2022-106.

Предусмотренный на реализацию программы объем денежных средств, в размере 194 000,9 тыс. рублей, позволил выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения 453 молодым семьям и составляет 23 % от общего числа участников мероприятия. Срок действия свидетельств – 7 месяцев.

Доведенный департаментом финансов Воронежской области предельный объем финансирования в 1 квартале 2022 года - 194 000,9 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 44 000,9 тыс. руб., областной бюджет – 150 000,00 тыс. руб.

Кассовое исполнение составило 193 486,68 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 43 884,27 тыс. руб., областной бюджет – 149 602,41 тыс. руб.

По итогам 1 квартала 2022 года 178 молодых семей приобрели жилые помещения.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, муниципальные образования Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.2 «Создание инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 18 480,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятия в 2022 году планируется проектирование объектов «Электроснабжение жилого микрорайона «Новые Березки» в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)», «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в г. Борисоглебске Воронежской области (включая ПИР)».

В течение 1 квартала был размещены аукционы в электронной форме:

- № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Электроснабжение жилого микрорайона "Новые Березки" в г. Борисоглебске Воронежской области». 09.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 21.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ общей стоимостью 2 780 000 руб. Срок выполнения работ до 01.08.2022.

- № 0131300011221000515 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Водоснабжение земельных участков, предназначенных для предоставления семьям, имеющим трех и более детей в Борисоглебске Воронежской области». 01.02.2022 состоялся аукцион. По итогам аукциона определена подрядная организация Общество с ограниченной ответственностью «Регионгражданпроект». 14.02.2022 был заключен муниципальный контракт № 0131300011221000514 на выполнение проектно-изыскательских работ общей стоимостью 4 990 000 руб. Срок выполнения работ до 01.09.2022.

В 1 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа.

На реализацию основного мероприятия 1.3 «Стимулирование развития жилищного строительства в Воронежской области» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 662 592,8 тыс. руб.

В рамках реализации основного мероприятия в 2022 году планируется:

- технологическое присоединение к инженерным сетям в с. Елизаветовка Павловского района в рамках реализации социального проекта компании АГРОЭКО;

- инфраструктурный проект, реализуемый в целях обеспечения связанного с ним инвестиционного проекта «Комплексная жилая застройка по ул. Шишкова, ул. Загоровского, Московскому проспекту и ул. Ломоносова в г. Воронеже» в том числе строительство автомобильной дороги от ул. Шишкова до ул. Тимирязева протяженность 2.9 км, 4 полосы движения, 4 надземных пешеходных перехода (включая ПИР); строительство и реконструкция сетей ливневой канализации в квартале, ограниченном ул. Шишкова, Московский проспект, ул. Ломоносова, ул. Тимирязева, наб. Максима Горького, ул. Бурденко со строительством очистных сооружений и КНС в г. Воронеж: протяженность сетей ливневой канализации 6 410 п. м ЛОС 4 шт., КНС 4 шт. (включая ПИР); строительство автомобильной дороги по ул. Загоровского: протяженностью 1,6 км, количество полос движения - 4 (включая ПИР), источником финансового обеспечения расходов на реализацию, которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, в рамках Соглашения с Минстроем России от 27.01.2022 № 12-33/с.

В 1 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось.

Ответственный исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Павловского муниципального района Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.

На финансирование основного мероприятия 1.4 «Газификация Воронежской области» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 612 691,9 тыс. руб. из областного бюджета.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.4.1 *«Строительство газораспределительных сетей»* в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 35 321,0 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 16 343,6 тыс. руб., кассовое исполнение – 3 678,07 тыс. рублей.

Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.

В течение отчетного периода проводилась работа в рамках заключенных контрактов, также велась подготовка конкурсной документации на торги, для заключения договоров на проектирование и строительство вновь начинаемых объектов.

Исполнитель мероприятия - департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию мероприятия 1.4.2 *«Строительство и реконструкция котельных, находящихся в государственной и муниципальной собственности, с переводом на газ»* в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 577 370,9 тыс. руб. из областного бюджета.

В течение 2022 года планируется строительство 12 котельных (1 в Аннинском районе, 1 в Бобровском районе, 1 в Богучарском районе, 1 в Калачеевском районе, 3 в Новоусманском районе, 1 в Семилукском районе, 1 в Подгоренском районе, 1 в Эртильском районе, 2 в городском округе город Воронеж ), а также разработка ПСД на 9 объектов (1 в Калачеевском районе, 1 в Каменском районе, 1 в Кантемировском районе, 2 в Ольховатском районе, 2 в Подгоренском районе, 1 в Семилукском районе, 1 в Терновском районе).

В соответствии с кассовым планом финансирование мероприятия предусмотрено со II квартала 2022 года.

Освоение ожидается по факту предоставления актов выполненных работ в течение 2022 года.

Исполнитель мероприятия – департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.5 «Оказание государственной (областной) поддержки гражданам в сфере жилищного ипотечного кредитования» в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 63 183,5 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату – 16 000,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение составило 15 995,48 тыс. рублей, что позволило оказать поддержку 40 семьям из числа льготных категорий.

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.7. «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в 2022 году предусмотрено 137 092,1 тыс. руб. из федерального бюджета.

Исполнитель основного мероприятия - департамент социальной защиты Воронежской области.

Основное мероприятие включает 2 мероприятия:

На реализацию мероприятия 1.7.1. *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»* из федерального бюджета предусмотрено финансирование в сумме 26 664,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.04.2022 на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий состоят 5 членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны. Всем им выданы свидетельства на предоставление безвозмездных субсидий на приобретение жилых помещений.

После формирования и утверждения списка ветеранов Великой Отечественной войны, имеющих право на обеспечение жильем на 01.05.2022, еще 1 гражданину из указанной категории будет выдано свидетельство на предоставление безвозмездной субсидий на приобретение жилых помещений.

На реализацию мероприятия 1.7.2. *«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»* из федерального бюджета выделены средства в сумме 110 427,40 тыс. руб., из них на реализацию Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - 31 415,8 тыс. рублей, на реализацию Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - 79 011,60 тыс. рублей.

В пределах указанного объема финансирования планируется предоставить безвозмездные субсидии на приобретение жилых помещений 94 федеральным льготникам.

В 1 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось.

На реализацию основного мероприятия 1.9 «Формирование рынка доступного арендного жилья» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 8 191,5 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия планируется реализация мероприятий ведомственного пилотного проекта «Формирование рынка доступного арендного жилья» в части обеспечения арендным жильем 41 семьи.

Исполнитель мероприятия - департамент экономического развития Воронежской области, АО «АЖИК Воронежской области».

На реализацию основного мероприятия 1.10 «Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 1 156,9 тыс. руб.

В пределах указанного финансирования планируется обеспечить жилым помещением 1 участника основного мероприятия из числа граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области, администрация городского округа город Воронеж.

На реализацию основного мероприятия 1.11 «Мониторинг хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2022 году предусмотрено 1 600,0 тыс. рублей.

В рамках реализации мероприятия планируется создание и внедрение информационно-аналитической системы с целью мониторинга хода строительства объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры на территории Воронежской области.

В 1 квартале 2022 года финансирование мероприятия не осуществлялось. Ведется подготовительная работа.

Исполнитель мероприятия – департамент строительной политики Воронежской области.

На реализацию основного мероприятия 1.12 «Региональный проект «Жилье» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 634 257,4 тыс. рублей, в том числе 260 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 373 418,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Основное мероприятие включает 4 мероприятия.

На реализацию мероприятия 1.12.1 *«Строительство (реконструкция) автомобильных дорог в рамках реализации проектов по развитию территорий»* в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 263 596,9 тыс. рублей, в том числе 135 000,0 тыс. рублей средства федерального бюджета, 128 596,9 тыс. рублей средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 65 899,23 тыс. рублей, в том числе 33 750,00 тыс. рублей средства федерального бюджета, 32 149,23 тыс. рублей средства областного бюджета.

Исполнение бюджета планируется в течение года по факту предоставления актов выполненных работ.

По объекту «Строительство автомобильной дороги «М «Дон» - п. Отрадное - г. Воронеж (ул. Урывского) в Воронежской области» заключен государственный контракт от 05.04.2022 № 01312000010220014240001. Подрядная организацияООО «Навастрой». Сроки выполнения работ до 01.03.2024.

На реализацию мероприятия 1.12.4 *«Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения и (или) теплоснабжения в рамках реализации проектов по развитию территорий»* в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 370 660,5 тыс. рублей, в том числе 125 838,5 тыс. рублей средства федерального бюджета, 244 822,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 8 570,97 тыс. рублей, в том числе 4 900,00 тыс. рублей средства федерального бюджета, 3 670,97 тыс. рублей средства областного бюджета.

Кассовое исполнение составило 3 490,23 тыс. руб., в том числе 313,85 тыс. руб. средства федерального бюджета, 3 176,38 тыс. руб. средства областного бюджета.

Освоение ожидается по факту предоставления актов выполненных работ в течение 2022 года.

По объекту «Строительство КНС с подводящим и напорным трубопроводом от Восточного микрорайона до очистных сооружений г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 31.03.2022 № 0131300011222000022. Подрядная организация – ООО «СтарКом плюс» (г. Борисоглебск). Сроки выполнения работ до 01.11.2023. В настоящее время подрядной организацией ведутся работы в соответствии с условиями контракта.

По объекту «Строительство сетей водоснабжения, закольцовка Восточного микрорайона г. Борисоглебска Воронежской области (включая ПИР)» заключен муниципальный контракт от 06.09.2021 № 0131300011221000296. Подрядная организация – ООО «Энергостройальянс» (г. Москва). Сроки выполнения работ до 01.06.2022. В настоящее время корректируется проектная документация.

Исполнители – департамент строительной политики Воронежской области, администрация Борисоглебского городского округа, администрация городского округа город Воронеж.

На реализацию основного мероприятия 1.13 «Предоставление жилых помещений детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа» Законом и бюджетной росписью предусмотрено 894 997,1 тыс. рублей, в том числе 135 261,1 тыс. рублей средства федерального бюджета, 759 781,0 тыс. рублей средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 223 749,28 тыс. рублей, в том числе 33 804,03 тыс. рублей средства федерального бюджета, 189 945,25 тыс. рублей средства областного бюджета.

В рамках реализации мероприятий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа, 28.03.2022 заключены контракты на поставку 134 квартир. Срок исполнения контрактов до 01.12.2022. Стоимость жилых помещений по контрактам составляет 276 860 376 рублей, из них размер субсидии составляет 135 216 100 рублей.

План мероприятий, направленный в Минстрой России, по приобретению недвижимого имущества в 2022 году за счет субсидии на предоставление жилых помещений детям-сиротам, выполнен на 167 % в I квартале 2022 года.

**2. *Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности»***

Исполнитель подпрограммы – департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 55 655,3 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные бюджетной росписью на реализацию мероприятий и объектов подпрограммы в 2022 году, составили 55 655,3 тыс. рублей.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 28 050,61 тыс. рублей.

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 2.1 «Градостроительное проектирование» Законом и бюджетной росписью предусмотрены 35 042,2 тыс. руб. из областного бюджета.

В 1 квартале 2022 года финансирование мероприятия из областного бюджета не осуществлялось.

В течение 1 квартала 2022 года заключены соглашения о представлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области на:

- осуществление мероприятий по развитию градостроительной деятельности в 2022 году с администрацией Бобровского муниципального района Воронежской области;

- подготовку документации по планировке территорий с администрациями городского округа город Воронеж, Аннинского, Каширского, Новоусманского муниципальных районов.

На реализацию основного мероприятия 2.2 «Регулирование вопросов административно-территориального устройства» Законом не предусмотрено финансирование.

В рамках реализации основного мероприятия в течение года планируется формирование реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области» в рамках государственного задания БУ ВО «НПЦ». В течение 1 квартала 2022 года велась подготовительная работа к формированию реестра (справочника).

На реализацию основного мероприятия 2.3 «Создание условий для повышения качества архитектурной деятельности на территории Воронежской области» Законом и бюджетной росписью в 2022 году предусмотрено 20 613,1 тыс. руб. из областного бюджета.

В 1 квартале 2022 года финансирование мероприятия из областного бюджета не осуществлялось.

В 1 квартале 2022 года велись работы, связанные с выполнением эскизных, проектно-изыскательских работ по объекту «Благоустройство территории Петровской набережной (2 очередь) в г. Воронеже» (государственный контракт от 06.08.2021 г. № 4/21-К), также в отчетный период осуществлялась подготовка к мероприятиям, проведение которых запланировано на 2 квартал 2022 года:

- 27 мая – архитектурный форум «Зодчество ВРН».

**3. *Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Воронежской области»***

Исполнитель подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области.

Финансирование подпрограммы в 2022 году не предусмотрено.

В рамках реализации основного мероприятия 3.2 «Стимулирование развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения» в 1 квартале 2022 года с участие департамента было проведено совещание в Воронежском государственном техническом университете.

В рамках реализации основного мероприятия 3.3 «Содействие применению инновационных строительных материалов, изделий и конструкций, ресурс эффективных технологий и эффективному использованию минерально-сырьевой базы» в течение 1 квартала 2022 года проводился анализ сырьевой базы промышленности строительных материалов Воронежской области.

В рамках реализации основного мероприятия 3.4 «Государственная поддержка отдельных отраслей промышленности и топливно-энергетического комплекса (субсидии юридическим лицам)» в течение 1 квартала велась подготовка материалов для информирования субъектов строительной индустрии о мерах господдержки со стороны департамента в рамках реализации основного мероприятия.

**4. *Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»***

Исполнители подпрограммы – департамент строительной политики Воронежской области, департамент архитектуры и градостроительства Воронежской области, государственная жилищная инспекция Воронежской области, инспекция государственного строительного надзора Воронежской области.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году Законом на реализацию подпрограммы, составляют 311 539,1 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2022 году бюджетной росписью на реализацию подпрограммы, составляют 311 539,1 тыс. руб.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату - 86 599,56 тыс. руб.

Кассовое исполнение в 1 квартале 2022 года на финансирование мероприятий подпрограммы составило 68 933,26 тыс. руб.

Все расходы в рамках данной подпрограммы прошли по статье «Прочие расходы».

Подпрограмма включает 3 основных мероприятия.

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей» в 1 квартале 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 174 158,0 тыс. руб. – средства областного бюджета.

Поквартальный кассовый план на отчетную дату составил 49 993,2 тыс. рублей.

Кассовое исполнение -38 756,36 тыс. руб.

В рамках основного мероприятия произведена оплата труда и прочие выплаты сотрудникам; проведены расчеты по страховым взносам в ПФР, ФОМС, ФСС; произведены прочие выплаты сотрудникам.

Финансирование основного мероприятия 4.2 «Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями» в 2022 году Законом не предусмотрено.

На финансирование основного мероприятия 4.3 «Финансовое обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в 2022 году Законом и бюджетной росписью предусмотрено 137 381,1 тыс. рублей из регионального бюджета.

На реализацию мероприятия 1 «Содержание бюджетного учреждения Воронежской области «Нормативно-проектный центр» в 1 квартале 2022 года было предусмотрено 21 584,36 тыс. руб.

Субсидия представлена бюджетному учреждению «Нормативно-проектный центр» в рамках выполнения государственного задания и израсходована на 100%.

Реализация основного мероприятия осуществляется на реализацию мероприятия 2 «Содержание государственного бюджетного учреждения Воронежской области «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» в 1 квартале 2022 года было предусмотрено 15 022,0 тыс. руб.

Субсидия представлена бюджетному учреждению «Региональный центр поддержки и развития государственного жилищного надзора» на выполнение государственного задания. Фактически израсходовано 57,2 % субсидии – 8 592,54 тыс. рублей.