**О внесении изменений в**

**постановление правительства**

**Воронежской области от 29.12.2017**

**№ 1095**

В соответствии с статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69 «О газоснабжении в Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» правительство Воронежской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление правительства Воронежской области от 29.12.2017 № 1095 «Об утверждении региональной программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2018-2022 годы» следующие изменения:

1.1. В региональной программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Воронежской области на 2018 – 2022 годы (далее – Программа):

1.1.1. В паспорте Программы:

1.1.1.1.Шестую строку изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | Департамент промышленности и транспорта Воронежской области  Департамент аграрной политики Воронежской области |

».

1.1.1.2. Седьмую строку изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Участники Программы | ПАО «Газпром»  ООО «Газпром межрегионгаз»  ОАО «Газпром газораспределение Воронеж»  АО «Воронежнефтепродукт»  Органы местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области |

».

1.1.1.2.Строку восьмую изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели Программы | 1. Объем потребления природного газа в год – до 6 104 млн. куб. м.  2. Протяженность (строительство) объектов магистрального транспорта – отсутствует.  3. Протяженность (строительство) газопроводов-отводов – отсутствует.  4. Количество (строительство) газораспределительных станций (далее – ГРС) – отсутствует.  5. Реконструкция объектов транспорта природного газа (ГРС) – отсутствует.  6. Газоснабжение ранее негазифицированных населенных пунктов природным газом – 0 шт.  7. Протяженность (строительство) газораспределительных сетей (межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов) – 554,9 км.  8. Газификация квартир (домовладений) природным газом – 30,89 тыс. шт.  9. Уровень газификации квартир и домовладений природным газом 93,7%, в том числе в сельской местности 85,5%.  10. Газификация потребителей сжиженным природным газом (количество населенных пунктов) – отсутствует.  11. Количество (строительство) комплексов производства сжиженного природного газа – отсутствует.  12. Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива – 3 304 единиц.  13. Количество объектов заправки транспортных средств природным газом (АГНКС, МАЗК с участком реализации КПГ) - 20 единиц. |

».

1.1.1.3.Строку десятую изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы (в действующих ценах каждого года реализации Программы) | Объем финансирования программы составляет 2 272 732,1 тыс. рублей, в том числе по источникам:  - федеральный бюджет 830 284,7 тыс. рублей;  - областной бюджет 344 509,1 тыс. рублей;  - местные бюджеты 80 701,3 тыс. рублей;  - внебюджетные источники 1 017 237,0 тыс. рублей. |

».

1.1.2. В разделе 1 «План мероприятий Программы»:

1.1.2.1 Таблицу изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия\* | Годы реализации мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | Источник финансирования | Мощность |
| 1 | Строительство газораспределительных сетей (межпоселковых и внутрипоселковых газопроводов) | 2018-2022 | 22 099,7 | федеральный бюджет | 554,9 км |
| 231 819,0 | областной бюджет |
| 80 701,3 | местные бюджеты |
| 1 017 237,0 | внебюджетные источники |
| 2 | Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива | 2020 - 2022 | 102 985,0 | федеральный бюджет | 3304 ед |
| 17 890,1 | областной бюджет |
| 3 | Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций | 2019-2022 | 705 200,0 | федеральный бюджет | 20 ед. |
| 94 800,0 | областной бюджет |
|  | внебюджетные источники |
|  | Итого |  | 2 272 732,1 |  |  |

».

1.1.3. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния и анализ основных показателей газоснабжения и газификации Воронежской области»:

1.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

«В настоящее время по территории Воронежской области проходят магистральные газопроводы и газопровод-отводы общей протяженностью более 3,1 тыс. км, функционирует 83 ГРС. Из 1 731 населенного пункта в Воронежской области сетевым природным газом газифицировано 1 237. Общее количество газифицированных домовладений и квартир по состоянию на 01.01.2019 составляет 894,31 тыс. шт. Уровень газификации Воронежской области на 01.01.2019 составил 93,1 %, в том числе в сельской местности – 84,5% (без учета домовладений и квартир, не подлежащих газификации). Общая протяженность межпоселковых и распределительных газопроводов в области составляет 31,3 тыс. км.».

1.1.3.2 В абзаце втором цифры «5,887» заменить цифрами «6,024».

1.1.3.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:

«С 2009 по 2018 годы за счет всех источников финансирования было построено более 7 192,79 км газораспределительных сетей на сумму свыше 6,979 млрд. рублей, в том числе из бюджета Воронежской области на эти цели было выделено 3,349 млрд. рублей. За указанный период было газифицировано около 166,89 тыс. квартир и домовладений.».

1.1.4. В разделе 3 «Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы»:

1.1.4.1. Таблицу изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | Объем потребления природного газа в год | млн. куб. м | 6 024 | 6 044 | 6 064 | 6 084 | 6 104 |
| 2. | Уровень газификации квартир и домовладений природным газом, в том числе | % | 93,1 | 93,3 | 93,5 | 93,6 | 93,7 |
|  | - в сельской местности | % | 84,5 | 84,7 | 85,0 | 85,4 | 85,5 |
| 3. | Протяженность строительства газораспределительных сетей, в том числе | км | 216,14 | 98,85 | 80 | 80 | 80 |
|  | - магистральные газопроводы и газопроводы-отводы | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | - межпоселковые и внутрипоселковые газопроводы | км | 216,14 | 98,85 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Газификация квартир (домовладений) природным газом | тыс. шт. | 6,889 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| 5. | Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива | ед. |  |  | 1 984 | 660 | 660 |
| 6. | Количество объектов заправки транспортных средств природным газом (АГНКС, МАЗК с участком реализации КПГ) | ед. |  | 4 | 10 | 3 | 3 |

».

1.1.5. В разделе 5 «Информация об объемах и источниках финансирования реализации Программы»:

1.1.5.1. Таблицу изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Источники финансирования | Объем финансирования по годам, тыс. рублей | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Итого |
|  | Всего | 276 008,8 | 298 427,6 | 862 560,6 | 607 580,1 | 228 080,0 | 2 272 732,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1. | - федеральный бюджет | 6 343,2 | 160 000,0 | 417 456,5 | 122 500,0 | 124 000,0 | 830 284,7 |
| 2. | - областной бюджет | 152 716,0 | 25 917,6 | 124 085,4 | 21 600,1 | 20 100,0 | 344 509,1 |
| 3. | - местные бюджеты | 1 222,6 | 0.0 | 18,7 | 78 480,0 | 980,0 | 80 701,3 |
| 4. | - внебюджетные источники | 115 727,0 | 112 510,0 | 321 000,0 | 385 000,0 | 83 000,0 | 1 017 237,0 |

».

1.1.6. В разделе 7 «Сведения о порядке расчета показателей программы»:

1.1.6.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива (КТехн, ед.):

КТехн = SUM Технi, где:

Технi – перевод автотранспортных средств на использование газомоторного топлива.»

1.1.6.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций:

КАГНКС = SUM АГНКСi, где:

АГНКСi – строительство автомобильных газонаполнительных компрессорных станций.»

1.1.7. В разделе 10 «Прогнозируемый размер расходов бюджета Воронежской области на реализацию Программы»:

1.1.7.1. В абзаце раздела 10 цифры «79 085,5» заменить цифрами «344 509,1».

1.1.8. Дополнить приложениями № 1 – 4 к Программе согласно приложению к настоящему постановлению.

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Честикина С.А.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя правительства Воронежской области Честикина С.А.

Губернатор

Воронежской области А.В. Гусев